DSO   M I K R O R E G I O N U   M O Š T Ě N K A

sídlo: Dřevohostice, Náměstí 74, 751 14, kancelar@mostenka.cz

___________________________________________________

Zápis ze 17. jednání zástupců Rady mikroregionu Moštěnka

ze dne 3.7.2012 v Dřevohosticích

Přítomni:

Skýpala Stanislav  –  Dřevohostice

Mádrová Jiřina - Stará Ves

Martínek Vladimír – Horní Moštěnice

Kroupa Miroslav - Vlkoš

Michna Ivan – Bochoř

Pitner Ivo - Beňov

Kropáčková Markéta  - manažer mikroregionu

Program jednání:

- Výběr lokalit k dopracování zadání „Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Moštěnka“

- Informace k projektu „Z KONTEJNERŮ NA KOMPOST“

- Informace o projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného systému a vyrozumívacího systému pro obce mikroregionu Moštěnka.

- Informace ze Setkání obcí mikroreginu Moštěnka 2012

- Rozpočtové opatření 2/2012

- Projekt POV MMR – plán školení, návrh publikace MR,

- Návštěva mikroregionu Slušovicko – program

- Informace – Aukční systém na nákup energií

- Příprava a program Valného shromáždění MR

- Různé

Rada DSO MR Moštěnka schvaluje

- Seznam vybraných lokalit v rámci projektu „Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Moštěnka“ a na základě podkladů firmy Atelier Fontes s.r.o. a souhlasů obcí. Podrobný seznam je uveden v návrhové části projektu – druhá a třetí úroveň řešení.

- Rozpočtové opatření 2/2012

Rada DSO MR bere na vědomí

- Zápis z jednání k projektu „Realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Moštěnka“ ze dne 20.6.2012

- Informace k projektu „ Z kontejnerů na kompost“ – kontejnery a mechanizace jsou na základě předávacích protokolů předány. Smlouva k poskytnutí dotace podepsána.

- Akce „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného systému a vyrozumívacího systému pro obce mikroregionu Moštěnka – postupuje se dle plánu

- Setkání obcí mikroreginu Moštěnka 2012 v Horní Moštěnici se zúčastnilo 12 družstev. Zprávu o průběhu podal starosta obce Horní Moštěnice.

- Informace k projektu „ Chceme se vzdělávat“. Seminář na téma „Právní minimum“ proběhl dne 28.6.2012 v Kostelci u Holešova, další témata jsou plánována na podzim 2012.

- Návštěva mikroregionu Slušovicko : projednány další podrobnosti návštěvy

- Aukční systém – nákup energií, informace o úsporách a zapojení obcí podal předseda

- Návrh na přípravu strategického plánu pro mikroregion na další období.

- Byly podány informace o setkání zástupců mikroregionů na Plumlově, o propagaci venkovského infocentra V Dřevohosticích a o připravovaném banneru mikroregionu

Zapsala : Markéta Kropáčková

Manažer DSO MR Moštěnka

Schválil : Stanislav Skýpala

DSO MR Moštěnka Předseda